Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần nhanh chóng thống nhất hành động cải tiến.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): Việc phát hiện và thông báo lỗi còn muộn, cần báo lỗi ngay khi phát hiện để nhóm xử lý kịp thời, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner: Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần Product Owner làm rõ nhu cầu người dùng và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 – Kiểm thử chức năng đặt giữ máy bắt đầu vào ngày 9, khiến lỗi được phát hiện quá muộn. | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint và chưa tích hợp kiểm thử vào quá trình phát triển, dẫn đến lỗi được phát hiện muộn và không đủ thời gian sửa chữa. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay Sprint sau, Developers thống nhất bắt đầu kiểm thử mỗi PBI ngay khi có phiên bản đủ điều kiện kiểm thử, không chờ đến cuối Sprint. Scrum Master theo dõi tiến độ và nhắc nhóm xử lý các vấn đề phát sinh. | Developers thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi. | Kiểm tra giữa Sprint và tại buổi Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng công việc thể hiện thời điểm bắt đầu kiểm thử của từng PBI; kết quả kiểm thử và số PBI bị phát hiện lỗi muộn. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a) Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không được tự chọn sẵn giải pháp và áp đặt cho nhóm; cả Scrum Team cần cùng phân tích vấn đề và thống nhất Improvement.

b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra những điểm cần cải thiện và thống nhất hành động cụ thể cho Sprint tiếp theo. Chúng ta tập trung vào sự việc, quy trình và cách phối hợp, không đổ lỗi hay chỉ trích bất kỳ cá nhân nào. Mọi ý kiến đều được tôn trọng, và mong mọi người chia sẻ thẳng thắn để cả nhóm cùng tiến bộ.”